CABINET PRIMAR

Nr. 85210/03.09.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 115/12.06.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire de locuințe nZeb plus pentru tineri, in municipiul Bistrița”.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.115/ 12.06.2023 au fost aprobate Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Construire de locuințe nZeb plus pentru tineri, in municipiul Bistrita”.

În urma elaborării proiectului tehnic, este necesară introducerea ca și cheltuială pe obiectiv in devizul general a valorii subcapitolelor 7.1.-Cheltuieli aferente marjei de buget si 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, având în vedere că aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 115/12.06.2023, întrucât textul legal care le reglementează a fost aprobat prin H.G. nr.1116/16.11.2023,

Conform clarificărilor solicitate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Direcția de Dezvoltare Durabila 2030 din Primăriei municipiului Bistrița se solicită aprobarea in cadrul HCL-ului ca si anexa distinctă a devizului general actualizat.

Având în vedere intrarea in vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care cota standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse este de 21%, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul lunii august 2025, pentru restul de execuție.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.907/2016, art.10, alin(4), Devizul general întocmit la faza Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...)

Urmarea a actualizărilor efectuate la faza elaborării (DTAC; PT) conform valorilor contractelor încheiate, s-au modificat si valorile capitolelor devizului general. Prin urmare, se vor modifica și indicatorii tehnici aprobați inițial, și reactualizarea devizului general.

Având în vedere cele relatate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului Local al municipiului Bistrița proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 și completarea cu Anexa 2 – Deviz General actualizat,  ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

Primar,

Gabriel LAZANY