PRIMAR

Nr. 88053 / 11.09.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița, nr.204/17.10.2024, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare.

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud ‘’fiind încheiat contractul de finanțare nr. 36434/14.04.2025 în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny’’ pentru categoria de investiții ‘’alimentări cu apă și stații de tratare a apei ‘’ și ‘’sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare s apelor pluviale, și în unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de sub 2000 de locuitori ‘’.	Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița  nr.204/17.10.2024,  a fost aprobat Studiul de fezabilitate a proiectului ”Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud’’, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexele nr.1 și nr.2 la hotărâre, iar prin Hotărârea nr. 212 din 31 Octombrie 2024  a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a modificat Anexa nr. 1 cu indicatorii tehnico-economici datorită clarificărilor impuse de Programului Național de Investiții ''Anghel Saligny''.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este de 21%.

Indicatorii economici trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului  Local al municipiului Bistrița, Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița, nr.204/17.10.2024, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

GABRIEL LAZANY