DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 89758 / 16.09.2025

R A P O R T

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.164/18.09.2023  a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico- economici a obiectivului de investiții  “Creșterea eficienței energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrița”, cu modificările ulterioare.

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrița”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.164 /18.09.2023 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico- economici, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa la hotărâre.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.198/17.10.2024  au fost reaprobați indicatorii economici prevăzuți în Anexa la hotărâre. Modificarea acestora fiind necesară din cauza că nu s-au primit oferte pentru elaborarea PT si execuția lucrărilor, solicitându-se astfel proiectantului actualizarea devizului general.

Pe perioada derulării contractului de proiectare și execuție lucrări, au intervenit modificări legislative, în conformitate cu prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cota standard de TVA ce se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, este de 21% începând cu data de  01.08.2025.

Prin urmare după această dată, pentru plata serviciilor și a lucrărilor rămase de executat, cota TVA va fi de 21% în conformitate cu modificările legislative.

Deasemenea, în etapa de elaborare a proiectului tehnic, soluțiile tehnice prevăzute anterior în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție au fost completate, astfel încât obiectivul de investiții finalizat să asigure condiții optime pentru desfășurarea activităților cultural-artistice.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art 10 (4), conform căreia ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar....”, au fost actualizați indicatorii economici aferenţi obiectivului de investiţii.

Situația comparativă între indicatorii aprobați anterior prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 198/17.10.2024 și  indicatorii economici rezultați, se prezintă astfel:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Indicatori aprobați prin HCL nr. 198/17.10.2024 | Indicatori supusi spre aprobare Lei (cu TVA) | Diferență (lei cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 1.377.587,56 | 2.021.793,03 | 644.205,47 |
| 2. | Din care C+M | 858.998,46 | 1.240.993,58 | 381.995,12 |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.164/18.09.2023  a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico- economici a obiectivului de investiții  “Creșterea eficienței energetice a clădirii Căminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrița”, cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ               		     DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV        	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                              Nicolae SCURTU

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECTOR EXECUTIV

Liliana COCEȘIU

S.C./2 ex.