DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.90856/18.09.2025

R A P O R T

pentru modificarea Anexei nr.4 si Anexei nr.6 la Hotărârea nr. 99/11.05.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22

Municipiul Bistrița, are în vedere cresterea eficientei energetice le blocurile de locuinte din zonele rezidentiale construite inainte de 1990. Prin urmare s-au intocmit documentatiile tehnice care s-au depus la finantarea lucrarilor pe PRNV.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița 99/11.05.2023, a fost aprobate Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8”.

Având în vedere faptul intrarea in vigoare a Legii nr.141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care cota standard de TVA care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse este de 21%, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul lunii august 2025.

De asemenea, este necesară introducerea ca și cheltuială pe obiectiv a valorii subcapitolelor 7.1.- Cheltuieli aferente marjei de buget si 7.2.-Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, având în vedere că aceste cheltuieli nu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 91/03.05.2023, întrucât textul legal care le reglementează a fost aprobat prin H.G. nr.1116/16.11.2023.

Potrivit  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, art. 10 (4), Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează  prin grijă beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar(...).

- Urmarea a actualizărilor efectuate in etapa (DTAC/PT) s-a modificat devizul general, prin urmare se vor modifica și indicatorii tehnico-economici aprobați inițial.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivlor de investiţii sunt prevăzuţi în anexele la proiectul de hotărâre, iar valoarea totală a obiectivelor de investiţii, exprimată în lei cu TVA, este conform devizelor generale actualizate, anexate la raport.				           (Lei cu TVA)

| Obiectiv de investitii | Valoare aprobată HCL 99/11.05.2023 |  | Valoare propusă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totala | Din care C+M | Totala | Din care C+M |
| Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita str. Gh. Pop de Basești, nr.3 | 6.941.047,44 | 6.153.506,04 | 7.296.472,43 | 6.429.747,61 |
| Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita str. Șt. O. Iosif, nr.8 | 6.003.750,34 | 5.305.879,56 | 6.329.765,12 | 5.592.900,72 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi aprobare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.4 si Anexei nr.6 la Hotărârea nr. 99/11.05.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Vasile Alecsandri bl.5”, ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. Gh. Pop de Basesti nr.3” si ”Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, str. St. O. Iosif nr.8” care fac parte din cererea de finantare Bistrita 22.

DIRECȚIA TEHNICĂ               DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECTOR EXECUTIV        	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                         Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Nicolae SCURTU

P.I. /2 ex