R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 87524/10.09.2025

REVENIRE

la informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢI AL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  |  | S-au aprobat indicatorii și studiul de fezabilitate, proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmând a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la bugetul local. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 2 | - Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică |  | X |  |  | Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmărire a comportării în timp a fost trecută în fișa postului personalului din cadru DT. (Direcția Tehnică 10.09.2025 ) |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. - Direcţia Economică; - - DirecţiaTehnică |  | X |  |  | S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprinderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. S-au actualizat indicatorii pentru 13 din cele 22 de blocuri, s-au finalizat si receptionat lucrarile pt. 10 blocuri. Documentatiile pentru celelalte 12 blocuri s-au depus pt. alte surse de finantare. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.211/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Șieu - Măgheruș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X X |  | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. # Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 – 07.08.2025) | Se așteaptă finanțare. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.215/06.10.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în Municipiul Bistrița și Comuna Budacu de Jos”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local -Direcția Integrare Europeană; -Direcția Administrație Publică, Juridică; -Direcția Tehnică; -Direcția Economică |  | X X |  | # Proiectul a fost depus pe platforma MDLPA în data de 14.10.2022. # Stadiu: în evaluare. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030– 07.08.2025) | Se așteaptă finanțare. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.119/22.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, în municipiul Bistrița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 13 Reforme Sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Tehnică; - Direcția de Asistență Socială; - Direcția Economică |  | X X |  | Proiectul a fost depus pe platforma PNRR în data de 22.06.2023. Stadiu: proiectul a fost respins. După depunerea contestației împotriva rezultatului evaluării, care a fost respinsă de către Autoritatea de Management, s-a înaintat o acțiune în instanță, admisă în parte de către Curtea de Apel București. Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale a înaintat recurs împotriva acestei soluții. Dosarul nr. 6627/2/2023 este la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a respins recursul declarat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, ca nefondat. (Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 – 07.08.2025 + Direcția de Asistență Socială – 06.08.2025) | Elaborare documentatie tehnico-economică. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.185/26.09.2024 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.144/25.07.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parc de specializare inteligentă BISTRIŢA INDUSTRIANOVA HUB” -Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; -Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; -Societatea Business Park SRL Bistrița; - Direcția Economică | X | X |  | S-a adus la cunoștinta personalului responsabil din societate. (Societatea Business Park SRL Bistrița – 19.03.2025) | S-a aprobat Studiul de fezabilitate si noii indicatori tehnico-economici. (Directia Tehnica 10.09.2025) |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.219/19.11.2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.12/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.2. - Direcția Tehnică; - Direcţia de Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori si s-a incercat depunerea proiectului pentru finantare (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.29/29.01.2025 privind aprobarea proiectului „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă la ADR Nord - Vest. Stadiu: proiectul este în etapa de contractare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 06.03.2025) | S-au aprobat indicatorii economici, s-a depus pentru finanțare. (Direcția Tehnică 10.09.2025 |  |  |
| 10 | Hotărârea nr.58/26.03.2025 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a construcţiilor din Piața Independenței Nord situată în str.Împăratul Traian nr.55A, în vederea dezafectării, valorificării și casării pentru realizarea proiectului ”Regenerare urbană a spațiilor publice degradate – zona Independenței Nord” - Direcția Tehnică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X | X |  | Hotărârea a fost depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, construcțiile fiind înscrise în domeniul privat. Extrasul de carte funciară a fost comunicat Direcției Tehnice în vederea dezafectării, valorificării și casării construcțiilor pentru realizarea proiectului ”Regenerare urbană a spațiilor publice degradate – zona Independenței Nord”. (Direcția Patrimoniu – 24.07.2025) | S-a luat cunoștință de trecerea în domeniul privat a mun. Bistrița a construcțiilor, se așteaptă finanțare pentru realizarea proiectului. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.60/26.03.2025 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a imobilului-construcție situat în municipiul Bistrița, strada Gheorghe Şincai nr.2, în vederea desființării, valorificării și casării în condițiile legii, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică - Direcția Tehnică; - Direcţia Patrimoniu | X | X |  | Hotărârea a fost depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, construcția fiind înscrisă în domeniul privat. Extrasul de carte funciară a fost comunicat Direcției Tehnice pentru informare. (Direcția Patrimoniu – 24.07.2025) | S-a depus documentația în vederea demolării. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 12 | Hotărârea nr. 71/26.03.2025 privind aprobarea proiectului „Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița – Etapa I” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Stadiu: proiectul se află în etapa de contractare (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 16.05.2025) | Întocmire documentație în vederea elaborării PT-ului, predat documentații în vederea realizării exproprierilor, se așteaptă finanțare. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.96/07.05.2025 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ”Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița” – etapa 1 - Direcția Tehnică; - Direcția Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice; - Direcția Economică; - Arhitectul Șef al municipiului |  | X |  |  | S-a intocmit documentația și s-a început procedura de expropriere (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.102/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu DN 17C (strada Lucian Blaga), municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.103/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu VBN - varianta de ocolire a municipiului Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.104/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu acces la Kaufland și Cibela, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.105/23.05.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj denivelat pe DN 17 intersecție cu acces zona Altex, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.129/25.06.2025 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Amenajare străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – etapa 3 - str. Remus Cristian Bucur” - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare |  | X |  |  | S-a actualizat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, urmează realizarea obiectivului (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.130/25.06.2025 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.67/12.04.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal Sărata, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Clădiri Publice |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori tehnico-economici (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.131/25.06.2025 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.66/12.04.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădinița cu program normal nr.16, str. Cerbului nr.27, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Clădiri Publice |  | X |  |  | S-au reaprobat noii indicatori tehnico-economici (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.139/25.06.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.71/26.03.2025 privind aprobarea proiectului „Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița - Etapa I” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat Etapa I a obiectivului de investiții și indicatorii tehnico-economici. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |  |

Director executiv,                                                                                   Întocmit,

LIA IVAȘCU                                                                                   ANAMARIA RUS