R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 87519/10.09.2025

Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al

municipiului Bistriţa adoptate în luna IULIE 2025

| Nr Crt | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nu-me, prenume persoană responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR-ŢIAL | NU |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.149/02.07.2025 privind a doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2025 și estimat pe anii 2026-2028 - Direcția Economică; - Direcția Tehnică | X |  |  | S-a aprobat a doua rectificare a bugetului s-au depus listele de investiții la Trezorerie, în vederea efectuării plăților. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |
| 2 | Hotărârea nr.150/15.07.2025 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.249/21.12.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Regenerare urbană a spațiilor publice degradate zona Independenței Nord‘. - Direcţia Tehnică - Serviciul Căi de Comunicaţii și Rețele Edilitare; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2023 |  | X |  |  | S-a modificat anexa și s-au aprobat noii indicatori. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |
| 3 | Hotărârea nr.151/15.07.2025 pentru modificarea anexelor Hotărârii nr.116/12.06.2023 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr.6” care face obiectul contractului de finanțare nr.143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr.6”, cu modificările și completările ulterioare - Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică | X |  |  | S-au modificat anexele, obiectiv finalizat și recepționat. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |
| 4 | Hotărârea nr.161/30.07.2025 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.16/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și dotare creșă, str. Andrei Mureșanu nr.44 A municipiul Bistrița” - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au aprobat noii indicatori. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |
| 5 | Hotărârea nr.163/30.07.2025 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.41/29.02.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții: Reabilitare și modernizare Grădiniță „Căsuța cu Povești”, nr.11 și Creșa nr.2, str.Zimbrului nr.9, municipiul Bistrița - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-a aprobat Studiul de fezabilitate și noii indicatori. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |
| 6 | Hotărârea nr.166/30.07.2025 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.40/29.02.2024 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit ”Trenulețul veseliei”, municipiul Bistrița, str.Rodnei nr.3 - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-au aprobat noii indicatori. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |
| 7 | Hotărârea nr.168/30.07.2025 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 14 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice - Direcţia Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică |  | X |  |  | S-a aprobat DALI și indicatorii tehnico-economici și s-a dat ordinul de începere pentru PT. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |
| 8 | Hotărârea nr.169/30.07.2025 pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.90/03.05.2023, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – strada Alexandru Odobescu nr.17 – Palatul copiilor” - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  |  | S-a aprobat DALI și indicatorii tehnico-economici și s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |
| 9 | Hotărârea nr.177/30.07.2025 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2025 și estimat pe anii 2026-2028 - Direcția Economică; - Direcția Tehnică | X |  |  | S-a aprobat a patra rectificare a bugetului s-au depus listele de investiții la Trezorerie, în vederea efectuării plăților. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |
| 10 | Hotărârea nr.178/30.07.2025 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.161/28.10.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de maxim 100 milioane lei pentru realizarea de investiții publice de interes local, cu o maturitate de maxim 15 ani, cu modificările ulterioare - Direcția Economică; - Direcția Tehnică; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | S-a modificat anexa și s-au aprobat împrumuturile. (Direcția Tehnică 10.09.2025) |  |

Director executiv,                                                                      Întocmit,

LIA IVAȘCU                                                                     ANAMARIA RUS