PRIMAR

Nr. 113369/ 20.11.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 129 din 25.06.2025  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 129 din 25.06.2025 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate actualizat și  indicatorii  tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”, iar prin Hotărârea nr. 217 din 24.09.2025  a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a modificat Anexa cu indicatorii tehnico-economici.

În urma vizitei în teren s-a constatat că stâlpii de medie tensiune sunt amplasați în trotuarul str. Remus Cristian Bucur, ceea ce duce la o dezechilibrare funcțională și estetică a zonei. Cu scopul de a îmbunătăți condițiile de locuire și de a aduce valoare terenului disponibil, s-a încheiat un contract de angajament cu DEER SA- Sucursala Bistrița prin care ne obligăm să eliberam amplasamentul.

Costul eliberării amplasamentului a fost stabilit se către proiectantul de specialitate. Această cheltuială duce la o nouă modificare a  devizului general aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea cu valoarea de 186.340 lei cu TVA.

Ținând seama de cele arătate mai sus a devenit necesară actualizarea devizului general, iar indicatorii economici trebuie reaprobați în Consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului  Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 129 din 25.06.2025  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

GABRIEL LAZANY