DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 113371/ 20.11.2025

RAPORT

pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 129 din 25.06.2025  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 129 din 25.06.2025 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate actualizat și  indicatorii tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”, iar prin Hotărârea nr. 217 din 24.09.2025  a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a modificat Anexa cu indicatorii tehnico-economici.

În urma vizitei în teren s-a constatat că stâlpii de medie tensiune sunt amplasați în trotuarul str. Remus Cristian Bucur, ceea ce duce la o dezechilibrare funcțională și estetică a zonei. Cu scopul de a îmbunătăți condițiile de locuire și de a aduce valoare terenului disponibil, s-a încheiat un contract de angajament cu DEER SA- Sucursala Bistrița prin care ne obligăm să eliberam amplasamentul.

Urgența  este motivată de faptul că au mai rămas 3 luni din termenul de execuție al lucrărilor de amenajare a străzii, iar lucrările de eliberare de amplasament trebuie finalizate înaintea acestora.

Costul eliberării amplasamentului a fost stabilit se către proiectantul de specialitate. Această cheltuială duce la o nouă modificare a  devizului general aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea cu valoarea de 186.340 lei cu TVA.

Ținând seama de cele arătate mai sus şi de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit necesară actualizarea devizului general, aceste suplimentări modificând și valoarea cotelor datorate ISC și valoarea subcapitolul  5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 129 din 25.06.2025 | Valoare aprobata HCL nr. 217 din 24.09.2025 | Valoare actualizata Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL GENERAL | 1.445.065,23 | 1.467.599,07 | 1.716.133,07 |
| 2. | Din care C+M | 1.164.413,56 | 1.183.983,54 | 1.370.323,54 |

Față de aspectele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 129 din 25.06.2025  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  “Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 – str. Remus Cristian Bucur”, cu modificările ulterioare.

DIRECȚIA TEHNICĂ                                          DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                         DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                          Nicolae SCURTU

Intocmit:Retegan Adina/2 ex.