                               MODEL   CONTRACT DE LUCRARI 
Nr._________/L din ____________
Preambul
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice şi în baza Raportului achizitiei, înregistrat sub nr............../.................. 
Art. 1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: 
MUNICIPIUL BISTRIŢA, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, telefon/fax 0263.224917/0263.237323, cod poştal 420040, cod unic de  înregistrare 4347569, cont RO12TREZ24A670312610300X, deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa, reprezentată prin PRIMAR, Gabriel LAZANY, în calitate de Achizitor,
şi 
......................................, cu sediul în ............, str..............., bloc ……, cod postal ..........., jud. .................., telefon/fax .........., numărul   de înmatriculare la Registrul Comerţului J......./......../......, CUI................, cont  RO........TREZ.............................................                                          deschis la Trezoreria ..........., reprezentată prin ADMINISTRATOR .........., în calitate de Executant.
Art. 2. Definiţii 
În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Achizitor şi Executant  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem sau, după caz, operatorul de distribuţie sau persoana juridică ce exploatează reţeaua electrică de interes public la care sunt racordate instalaţiile electrice ale locului de consum pentru care consumatorul solicită schimbarea furnizorului.
d) preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
e) amplasamentul lucrării - locul unde  Executantul execută lucrarea;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) Tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică;
h) Utilizator de reţea electrică - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice;
i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Art. 3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
CLAUZE OBLIGATORII
Art. 4. Obiectul contractului  
Executantul se obligă să realizeze proiectare și execuție lucrari pentru Racordarea la reteaua electrică și lucrări de deviere conform studiului de coexistență a obiectivului de investiții ”Cetatea Medievală Bistrița”, Municipiul Bistrița, str.Dogarilor și str.Ecaterina Teodoroiu in conformitate cu: 
-Avizul tehnic de racordare nr.6050250100189/20.02.2025,
- Avizul tehnic de racordare nr.6050250901008/01.10.2025

- Avizul tehnic de racordare nr.6050251001486/29.10.2025

- Studiul de coexistenta Cetatea medievala Bistrita cu rețele electrice subterane 0,4 KV elaborate de EUROLAND 2002 SRL (lucrarea nr.400/2023) cu Avizul CTE Nr. 65/32/342/08.09.2023, emis de DEER SA Sucursala Bistrita, a Caietului de sarcini si a ofertei depuse.
Codul CPV este 45310000-3.
Art. 5. Preţul contractului
5.1. Preţul contractului este de ................lei total, din care ................... lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de .................... lei, defalcat conform Centralizatorului de preturi  respectiv : 

Etapa 1- Servicii de proiectare constând reavizare studiu de coexistenta elaborare DTAC+PT+DE și lucrări de deviere  ..............lei fără TVA la care se adaugă ..................lei TVA.
Etapa 2- Servicii de proiectare constând în elaborare DTAC+PT+DE  conform Aviz tehnic de racordare nr. 6050250100189, nr.6050250901008/01.10.2025, nr.6050251001486/29.10.2025 și lucrari de execuție …………..lei fără TVA la care se adaugă…………………..lei  TVA.
Art. 6.  Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia si până la data încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor, semnat fără obiecţiuni.
Art. 7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului presupune realizarea următoarelor activităţi:
Etapa 1. Servicii de proiectare constând reavizare studiu de coexistenta elaborare DTAC+PT+DE și lucrări de deviere
7.2. Încheierea unei convenţii de atribuire a contractului care are ca obiect realizarea proiectării si executiei lucrarilor pentru Racordarea la reteaua electrică și lucrări de deviere conform studiului de coexistență a obiectivului de investiții ”Cetatea Medievală Bistrița”, Municipiul Bistrița, str.Dogarilor și str.Ecaterina Teodoroiu, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, între Distributie Energie Electrica Romania S.A. Sucursala Bistrita, în calitate de Operator de reţea, Municipiul Bistriţa, în calitate de Achizitor şi ____________________ (firma autorizată A.N.R.E.) în calitate de Executant al lucrării.
Termenul de realizare a serviciilor de proiectare si avizare la DEER este de 1 luna de la emiterea ordinului de incepere.
7.3. Încheierea contractului de de proiectare si execuţie lucrări între DEER SA sucursala Bistriţa, în calitate de Operator de reţea şi Municipiul  Bistriţa, în calitate de Achizitor.
7.4. Încheierea contractului de proiectare si execuţie lucrări între Operatorul de reţea şi _______________ în calitate de Executant al lucrării.
Termenul de executie lucrari este de 1 luna de la ordinul de la finalizarea documentatiei tehnico-economice.
7.4.1. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor şi întocmirea procesului verbal de receptie, între Operatorul de retea si ______________________.
Etapa 2- Servicii de proiectare contând elaborare DTAC+PT+DE  conform Aviz tehnic de racordare nr. 6050250100189, nr.6050250901008/01.10.2025, nr.6050251001486/29.10.2025  și lucrari de execuție
Elaboarea servicii  de proiectare este de 1 luna 

Executia lucrărilor  este de 1 luna de la finalizarea documentatiei tehnico-economice 
7.5. Predarea de către Executant, Municipiului Bistriţa în calitate de Achizitor, a unui exemplar din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor şi a unei copii a dosarului de recepţie semnat de către toţi factorii implicaţi.
7.6. Predarea de către Executant, Municipiului Bistriţa în calitate de Achizitor, a  documentatiei tehnico- economica, pe suport de hârtie în 3 exemplare semnate și ștampilate și 1 exemplar pe suport electronic scanat  (semnat și ștampilat ) și în DWG.

Etapa 2
7.7. Termenul cumulat de execuție al contractului este de maxim 2 luni, după cum urmează: 
· elaborarea documentației tehnico-economice constând în: Reavizarea Studiului de coexistenta în comisia de avizare DEER + Proiectare + PT+DE care include DTAC, si verificari tehnice de calitate a proiectului si detaliilor de executie în vederea obținerii autorizației de construire  - maxim 1 luna de la primirea ordinului de începere;

            -asistenta tehnica din partea proiectantului  se va întinde pe toată durata de realizare a lucrărilor si pana la semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
· Execuția lucrărilor -  1 luna de la finalizarea documentației tehnico-economice;
7.8. Executarea contractului începe cu elaborarea documentațiilor tehnico-economice, verificarea tehnică de calitate a proiectului în vederea avizării acestuia în CTE – DEER SA și obținerea autorizației de construire. 
7.9. Execuția lucrărilor se va demara după avizarea PTE în CTE – DEER SA și obținerea AC.
Art. 8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului (parte integrantă ale acestuia) sunt:
    a) oferta;
    b) caiete de sarcini;
    c) Avizul CTE Nr.65/32/342/08.09.2023, emis de DEER SA Sucursala Bistrița.
   d)  Avizul tehnic de racordare nr.6050240200508/14.03.2024;

          e) Avizul tehnic de racordare nr.6050250901008/01.10.2025

          f)  Avizul tehnic de racordare nr.6050251001486/29.10.2025


    g) Studiul de coexistenta Cetatea medievala Bistrita cu rețele electrice subterane 0,4 KV elaborate de EUROLAND 2002 SRL (lucrarea nr.400/2023)
Art. 9. Obligaţiile principale ale Executantului
9.1. Executantul are obligatia să presteze serviciile de proiectare si să realizeze lucrările pentru realizarea contractului conform cerinţelor din documentatia de atribuire şi conform ofertei depuse.
9.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
       (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
       (3) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale în vigoare în domeniu.
Art. 10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului
10.1. La începerea lucrărilor Achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2.  Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului.
Art. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul:
        i. - nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 
       ii. - îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate 
      iii. - îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile asumate 
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu întârziere.
11.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere pentru suma neachitată.
11.3. Penalităţile prevăzute la art.11.1 şi 11.2 se calculează potrivit art.3, alin. 2^1 din  Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.
11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare.
11.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant. 
11.6. În toate cazurile, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
CLAUZE SPECIFICE
Art.12 Garanţia de bună execuţie
12.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie aferent etapei 1 este 10 % din valoarea fără TVA a  pretului aferent etapei 1 a contractului,  respectiv_______________ lei şi se va constitui de către Executant în favoarea Operatorului de reţea.
12.2(1) In ceea ce priveste constituirea garantiei de buna executie aferenta Etapei 2. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului  aferenta Etapei 2, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea, de către ambele părţi, a contractului, în favoarea Achizitorului. Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul, cuantumul şi condiţiile stabilite, sau neconstituirea unei noi garanţii de bună execuţie în cazul în care aceasta a fost executată (parţial sau integral) atrage de la sine rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalităţi prealabile de către Achizitor şi pierderea garanţiei de participare.

(2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este 10 % din valoarea fără TVA a Etapei 2 a contractului de lucrări aferentă , respectiv ______________ lei, şi se va constitui prin:
     a) virament bancar;

     b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

    (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

    (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000,00 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000,00 lei fără TVA;

    (iii) asigurări de garanţii emise:

    - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

    - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

    c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000,00 lei;

    d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale,;

    e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c).

Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul  de  garantare  trebuie  să  prevadă  că  plata  garanţiei  se va executa necondiţionat, respectiv  la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele cuvenite pentru plata facturilor parţiale, Executantul are obligaţia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia Achizitorului, în procent de cel putin 0,5% din valoarea etapei 2 a contractului fără TVA, respectiv  _____________ lei.

12.3. Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia de participare şi de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului aferentă Etapei 2. 
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

12.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform art. 154^2 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, astfel:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Art. 13. Receptie, Inspectii si teste 
13.1. Recepția documentației tehnico - economice, și a lucrărilor executate, se va efectua de către comisia de recepţie, cu prezenţa reprezentantului Executantului. 
Art. 14. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
14.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de minim 36 luni calendaristice, de la data semnării fără obiecțiuni a procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor și reprezintă perioada de timp cuprinsa între aceasta dată și data recepției finale.
14.2. În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Art. 15. Modalităţi de plată
15.1. Preţul pentru executarea lucrării se va plăti Executantului prin intermediul Operatorului de reţea. Plata lucrărilor cuprinse în contract, se realizează în condiţiile regulamentului de racordare la reţeaua de energie electrică aprobat în conformitate cu Ordinul A.N.R.E. nr. 59/02.08.2013.
15.2. Achizitorul se obligă să plătească către Executant, astfel:
- contravaloarea serviciilor de proiectare, mai putin asistenta tehnica, în maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii de către contractant  la autoritatea contractanta. Factura se va emite dupa semnarea  procesului-verbal de recepție, fără obiecțiuni, a servicilor de proiectare;

- contravaloarea Situaţiilor de Lucrări depuse la autoritatea contractanta atunci când sunt finalizate lucrările, după ce acestea sunt certificate de Supervizor (dirigintele de șantier). Verificarea si vizarea de către autoritatea contractanta a situaţiilor de lucrări certificate de Supervizor se va face in termen de 10 zile de la depunerea acestora. Emiterea facturii de către contractant se va face după verificarea si vizarea de către autoritatea contractanta a situaţiilor de lucrări certificate de Supervizor. Autoritatea contractanta va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii/ facturilor de către contractant, la autoritatea contractanta;

Art. 16. Ajustarea  preţului contractului
16.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate Executantului sunt cele declarate în Formularul de oferta, anexă la contract. Pretul este ferm si nu se actualizeaza.
Art. 17. Amendamente 
17.1. Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional.
17.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. 
17.3. Prin acte adiţionale se pot aduce modificări nesubstanţiale contractului de achiziţie publica numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.221 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Art. 18. Forţa majoră
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Art. 19. Soluţionarea litigiilor
19.1. Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
19.2. Dacă Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 
Art. 20. Limba care guvernează contractul
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 21. Comunicări
21.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării primirii comunicării.
21.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
Art. 22. Legea aplicabilă contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui. 
Prezentul contract se încheie la sediul autorităţii contractante, azi _______________, în 4 (patru) exemplare, din care unul pentru Executant iar celelalte 3 pentru Achizitor. 
ACHIZITOR,




               
    EXECUTANT,
MUNICIPIUL  BISTRIŢA                                      
 Pentru PRIMAR,                                                       ADMINISTRATOR
 VICEPRIMAR,







 Florentina- Ștefania STERE
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV     
DIRECŢIA ECONOMICĂ
                                               

Director ex. Adj.Ancuța Petruța MAN
DIRECȚIA TEHNICĂ
Director executiv Lia IVAȘCU                 
DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, 
ACHIZIȚII PUBLICE
Director executiv Dumitru Matei CINCEA    
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Șef serviciu, Cristian TIMOCE
   
Intocmit,
Consilier achizitii publice,
Diana CÂRJA
Nr. ________________                               Nr._______________________
2

